## Slide 1: Технологии программирования. Курс на базе Microsoft Solutions Framework
Семинар 4. Прохождение фазы выработки концепции в каждой команде.

## Slide 2: Содержание
Распределение задач между командами.
Что такое MSF?
Распределение ролей в командах.
Каждая команда:
  Формирует видение проекта.
  Выделяет и выполняет оценку рисков.
  Выявляет и анализирует бизнес-требования.
  Определяет структуру проекта.
  Разрабатывает концепцию решения.

## Slide 3: Команды и задачи
Принципы:
Свободный выбор, за исключением:
  1 команда – 1 задача.
  1 задача – 1 команда.

## Slide 4: MSF – Microsoft Solutions Framework
MSF – методология разработки программного обеспечения от компании Microsoft, опирающаяся на практический опыт компании и описывающая управление людьми и управление процессами в ходе разработки решения.

## Slide 5: MSF
Что еще мы знаем о MSF?
История
MSF 3.0 и MSF 4.0
2 направления в MSF (Agile Software Development и CMMI)
Основные идеи
  2 модели (процессов, проектной группы)
  3 дисциплины (управление проектами, рисками, подготовкой)

## Slide 6: MSF for Agile Software Development...
Рассматриваем именно эту ветвь.
Вопрос: почему?
Ответ: наилучшим образом подходит для небольших и средних проектов.

## Slide 7: MSF for Agile Software Development
Для ответа вспомним основные принципы Agile Development.
Быстрое создание прототипа системы.
Поэтапное внесение функциональных изменений.
Возможность внесения модификаций в связи с появлением новых требований бизнеса.
Короткие интервалы между выпусками релизов системы.
Тесное сотрудничество клиентов и разработчиков.

## Slide 8: Модель проектной группы MSF…
MSF for Agile Software Development выделяет 7 ролевых групп:
управление программой
архитектура продукта
разработка
тестирование
управление выпуском
удовлетворение потребителя
управление продуктом.

## Slide 9: Модель проектной группы MSF
MSF for Agile Software Development выделяет 6 ролей:
менеджер проекта
архитектор
разработчик
тестер
релиз-менеджер
бизнес-аналитик.

## Slide 10: Роли в команде
Переходим к распределению ролей.
Проектная группа MSF – команда равных.
Все заинтересованы в создании качественного решения.

## Slide 11: Фаза I: Выработка концепции...
Основные задачи фазы:
создание ядра проектной группы
формирование видения проекта
подготовка документа общего описания и рамок проекта
подготовка документа оценки рисков и представление главных рисков проекта
выявление и анализ бизнес-требований.

## Slide 12: Фаза I: Выработка концепции
Вехи:
  Главная веха фазы: Концепция утверждена.
  Рекомендуемые промежуточные вехи:
    Ядро проектной группы сформировано.
    Черновой вариант концепции проекта составлен.
Результаты фазы:
  Концепция проекта.
  Оценка рисков.
  Структура проекта.

## Slide 13: Концепция проекта
Необходимость проекта
  Обоснование необходимости
  Видение проекта
  Анализ выгод
Концепция решения
  Цели и Задачи
  Предположения и Ограничения
  Анализ использования
  Требования
Рамки
  Функциональность решения
  За рамками решения
  Критерии одобрения решения
Стратегии дизайна решения
  Стратегия архитектурного дизайна
  Стратегия технологического дизайна

## Slide 14: Оценка рисков
Возможные риски
Классификация рисков
Анализ и приоритезация рисков

## Slide 15: Структура проекта
Цели и Задачи
Предположения и Ограничения
Рамки проекта
  Матрица компромиссов проекта
  Вехи проекта
  Сметы проекта
  План-график проекта
Роли и ответственности
  Знания, умения и навыки
  Структура команды
Протоколы проекта
  Управление рисками
  Управление конфигурацией
  Управление изменениями
  Управление внедрениями
  Достижение качества проекта
  Рабочая среда проекта

## Slide 16: Домашнее задание
Закончить работу по фазе «Выработка концепции». Заполнить шаблоны.