## Slide 1: Технологии программирования. Курс на базе Microsoft Solutions Framework
Семинар 5. Прохождение фазы планирования в каждой команде.

## Slide 2: Содержание
Каждая команда:
  Разрабатывает дизайн и архитектуру решения.
  Создает функциональную спецификацию.
  Разрабатывает планы проекта.
  Разрабатывает календарный график проекта.

## Slide 3: Фаза II: Планирование...
Основные задачи фазы:
Анализ и документирование проектных требований.
Подготовка функциональной спецификации.
Разработка дизайнов.
Подготовка рабочих планов.
Оценка проектных затрат и сроков разработки различных составляющих проекта.

## Slide 4: Фаза II: Планирование...
Вехи:
Главная веха фазы: Планы проекта утверждены.
Рекомендуемые промежуточные вехи:
  Верификация технологий.
  Базовая версия функциональной спецификации создана.
  Базовая версия сводного плана проекта создана.
  Базовая версия сводного календарного графика проекта создана.
  Среды разработки и тестирования развернуты.

## Slide 5: Фаза II: Планирование
Результаты:
План управления рисками.
Сводный план и сводный календарный график проекта.
Функциональная спецификация.

## Slide 6: План управления рисками
Список главных рисков
Планирование мероприятий
  Описание
  Исследование
  Принятие
  Избежание
  Перенос
  Предотвращение
  Смягчение последствий
Планирование управления рисками

## Slide 7: Сводный план и сводный календарный график проекта
Общее описание
План разработки
План тестирования
План коммуникаций
План поддержки пользователей
План развертывания
План обучения
План бюджета

## Slide 8: Функциональная спецификация
Видение и рамки
История проекта
Цели дизайна
  Требования пользователя
  Системные требования
  Сценарии использования
Исключенные возможности и неподдерживаемые сценарии
Предположения и зависимости
Проект решения
  Концептуальный проект
  Логический проект
  Физический проект
Стратегия безопасности
Требования к инсталляции
Требования к деинсталляции
Юридические требования
Риски

## Slide 9: Домашнее задание
Закончить работу по фазе «Планирование». Заполнить шаблоны.