## Slide 1: Технологии программирования. Курс на базе Microsoft Solutions Framework
Семинар 8. Прохождение фазы внедрения в каждой команде.

## Slide 2: Содержание
Фаза внедрения. Документы.
Обсуждение проблем внедрения.
Сдача разработанных продуктов заказчику (в роли заказчика преподаватель).

## Slide 3: Фаза V: Внедрение...
Основные задачи фазы:
Внедрение технологий и компонент решения.
Стабилизация внедренного решения.
Передача работ персоналу поддержки и сопровождения.
Получение со стороны заказчика окончательного одобрения результатами проекта.
Анализ выполненной работы и удовлетворенности заказчика.

## Slide 4: Фаза V: Внедрение...
Вехи:
Главная веха фазы: Внедрение завершено.
Рекомендуемые промежуточные вехи:
  Ключевые компоненты развернуты.
  Внедрение на местах завершено.
  Внедренное решение стабилизировано.

## Slide 5: Фаза V: Внедрение.
Основные результаты:
Информационные системы эксплуатации и поддержки.
Процедуры и процессы.
Базы знаний, отчеты, журналы протоколов.
Версии проектных документов, массивы данных и программный код, разработанные во время проекта.
Отчет о завершении проекта.
Окончательные версии всех проектных документов.
Показатели удовлетворенности заказчика и потребителей.
Описание последующих шагов.

## Slide 6: Внедряем разработанные системы
В роли заказчика – преподаватель и представители команд.
Оцениваем разработанные решения.
Оцениваем прилагаемую документацию.

## Slide 7: Отчет о завершении проекта
Реализация концепции
Изменения, повлиявшие на концепцию
  Изменения в концепции
  Изменения в команде
  Изменения в процессах у заказчика
  Изменения в процессе работы проекта
  Изменения в планах
  Изменения в спецификациях
  Изменения в графиках
Дальнейшие шаги: взгляд на продолжение проекта, следующую версию

## Slide 8: Постпроектный анализ
Цели
Планирование
Ресурсы
Управление проектом/Календарное планирование
Проектирование/Спецификации/Разработка
Тестирование
Коммуникации
Команда/Организация
Решение
Инструменты
Приложение: Руководство по успешному проведению и анализу постпроектного митинга

## Slide 9
Счастливого пути!