## Slide 1: Технологии программирования. Курс на базе Microsoft Solutions Framework
Семинар 6. Прохождение фазы разработки в каждой команде.

## Slide 2: Содержание
Обсуждение типовых проблем при разработке:
  Каждая команда выделяет наиболее проблемные участки для обсуждения.

## Slide 3: Фаза III: Разработка...
Основная задача фазы:
создание компонентов решения:
документация;
программный код.

## Slide 4: Фаза III: Разработка...
Вехи:
Главная веха фазы: Разработка завершена.
Рекомендуемые промежуточные вехи:
  Концепция подтверждена
  Билд номер 1 завершен
  ...
  Билд номер N завершен

## Slide 5: Фаза III: Разработка
Результаты фазы:
Исходный и исполняемый код приложений.
Скрипты установки и конфигурирования.
Окончательная функциональная спецификация.
Материалы поддержки решения.
Спецификации и сценарии тестов.

## Slide 6: Спецификации и сценарии тестов
Общее описание
Спецификации на входные параметры
Спецификации на выходные данные
Среда тестирования
Специальные требования
Взаимозависимости
Тесты
  Тест 1
  Тест 2
  ...

## Slide 7: Функциональная спецификация
Видение и рамки
История проекта
Цели дизайна
  Требования пользователя
  Системные требования
  Сценарии использования
Исключенные возможности и неподдерживаемые сценарии
Предположения и зависимости
Проект решения
  Концептуальный проект
  Логический проект
  Физический проект
Стратегия безопасности
Требования к инсталляции
Требования к деинсталляции
Юридические требования
Риски

## Slide 8: Домашнее задание
Каждая команда:
  Создает прототип приложения.
  Разрабатывает необходимые компоненты решения.
  Заполняет шаблоны.