##### Логотип компании разработчика

##### Логотип игры

Рабочее название

#### План разработки

# План разработки

Данный документ содержит информацию об управлении разработкой проекта и его коммерческой стороне. Наверное, необходимо лишний раз подчеркнуть, что:

- Внесение значительных изменений в функциональную спецификацию и техническое описание приведет к изменению этого раздела, в том числе календарного плана

- Изменение данных в этом документе может также вызвать соответствующие изменения в  функциональной спецификации и техническом описании.

## Анализ рынка

Тщательный анализ рынка – задача трудоемкая, сложная и не всегда однозначная. Поэтому просто дайте ваше видение и некоторый анализ. Пусть не смущает, что эти подразделы пересекаются с концепцией игры. В данном месте стоит еще раз вернуться к этим моментам.

В этом разделе стоит еще раз ответить на вопрос «Кто и почему купит эту замечательную игру?».

### Целевая аудитория

Сведения о целевой аудитории игры, ответ на часть вопроса «Кто»:

- Возрастная группа

- Другие сведения о позиционировании игры

### Хиты и сравнение

Приведите достоверные хиты в данном или смежном жанре и покажите, какие подходы создаваемая игра успешно использует и какие существуют отличия. Учтите, что даже полный remake отличается от оригинала. Четко укажите самые важные, ключевые отличия от других подобных игр. Этот раздел – ответ на часть вопроса «Почему».

## Технический анализ

Раскройте в данном разделе все вопросы, связанные с технической стороной реализации проекта и имеющие существенное влияние на план проекта (основные задачи; технологии, требующие технологических исследований).

## Ресурсы проекта

### Персонал

Состав команды, ее опыт по предыдущим проектам.

### Оборудование

В закупке какого оборудования нуждается команда.

### Программное обеспечение

В закупке каких лицензионных программных продуктов нуждается команда для разработки проекта.

### Финансовые ресурсы

Фактически это - смета проекта. Раскройте необходимое финансирование проекта, возможно по этапам. Кроме зарплаты команды учтите дополнительные расходы: аренда, налоги, другие закупки.

Заложенные здесь суммы являются одним из предметов ведения переговоров и закрепляются контрактом.

И помните, что завышенные оценки усложнят начальные переговоры, а заниженные – мотивацию команды.

| № | Статья расходов | Сумма |
| --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |

## Риски проекта

Укажите здесь, что, по вашему мнению, в данном проекте неизвестно или может пойти не так. Управление рисками отдельная процедура, но, в общем, ее можно свести к следующему:

- Идентифицировать опасность

- Оценить ее вероятность и влияние

- Выработать меры по ее предотвращению или снижению влияния для случившихся событий

Не забудьте, что риском также является любое темное пятно в видении хода разработки.

## Календарный план

Календарный план должен показать:

- Содержание основных этапов работ

- контрольные точки проекта

- Четкие результаты на каждой контрольной точке

Этот план является одним из предметов ведения переговоров, закрепляется контрактом и изменяется дополнительными соглашениями.

| Этап | Содержание работ | Длит-ть, недель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  |  |